11.07.2024

Wosnek

**Zuarbeiten für Bekanntmachung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Leistung** | **Neugestaltung der Freianlagen – Außenanlagen** |
| Vergabenummer | 24-ZVS-34-VOB-ÖA |

Leistungszeitraum:

|  |  |
| --- | --- |
| Beginn der Arbeiten | Ausführungsbeginn:  19.08.2024   * **Die Bauarbeiten müssen direkt nach der Auftragserteilung begonnen werden.** * Gemäß Bauablaufplan und immer in vorheriger Absprache mit dem AG * Die Bauleistungen erfolgen bei laufendem Schulbetrieb. Belästigungen/ Erschwernisse durch Lärm und Schmutz sind im Baugeschehen auf ein Minimum zu reduzieren und ein besonderes Augenmerk ist auf die Sicherheit und den Schutz der Schüler und Mitarbeiter sowie Besucher im Baugeschehen zu legen. |
| Ende der Arbeiten | 31.12.2025 |

Art und Umfang der Leistung

Bei dem Projekt handelt es sich um die Erneuerung der Außenanlagen der Grundschule in

Zehdenick OT Mildenberg.

Diese Ausschreibung beinhaltet mehrere Teilleistungen:

- die Landschaftsbauarbeiten

- die Tiefbauarbeiten zur Erneuerung von Trinkwasser-, Schmutzwasser- und

Regenentwässerungsleitungen

- die Elektroarbeiten für die Außenbeleuchtung

- die Fassadenarbeiten zur Behebung der durch die vorigen Gewerke entstandenen und auch vorhandenen Schäden wesentlich im Sockelbereich der Gebäude.

!! Alle Leistungen sollen an ein Unternehmen oder eine Arbeitsgemeinschaft vergeben werden. Es ist nicht möglich, nur für eine Teilleistung anzubieten!!

Ort der Ausführung:

Mildenberger Grundschule „Am Ziegeleipark“  
Ribbecker Straße 1, 16792 Zehdenick, OT Mildenberg

Gefördert wird die Maßnahme über:

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg